BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng web hỗ trợ học và luyện thi VSTEP

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Phạm Nhật An

Ngày báo cáo: 17/11/2025

1. Tóm tắt tiến độ tuần

Tuần này, dự án đã tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng Module Luyện Thi. Công việc bắt đầu bằng việc tái cấu trúc mã nguồn để tách các thành phần giao diện chung (Header, Footer).

Sau đó, đã hoàn thành xây dựng giao diện cho "Trung tâm Luyện thi" (trang /practice) và các trang chi tiết cho 4 kỹ năng. Song song đó, CSDL mẫu cho các đề thi và câu hỏi đã được nhập liệu để chuẩn bị cho việc kết nối API.

2. Các hạng mục đã hoàn thành (Tuần này)

2.1. Tái cấu trúc

Tách Component: Đã tách thành công hai component Header.jsx và Footer.jsx ra khỏi tệp TrangChu.jsx và đưa vào thư mục src/components/ để tái sử dụng.

Cập nhật Routing: Cập nhật tệp App.js để thêm các route mới cho các trang luyện thi (ví dụ: /practice, /practice/listening, v.v.).

2.2. Xây dựng Module Luyện Thi (Frontend)

- Hoàn thành Trang "Trung tâm Luyện thi" (LuyenThi.jsx):

- Tái sử dụng Header và Footer thành công.

- Xây dựng giao diện cho phép người dùng chọn các hình thức luyện tập, bao gồm:

- Bộ lọc (Filters) theo cấp độ (B1, B2, C1).

- Khu vực chọn "Luyện tập theo 4 Kỹ năng".

- Khu vực chọn "Làm bài Thi thử" (Mock Test).

- Cơ bản hoàn thành Các Trang Kỹ năng Chi tiết :

- Đã xây dựng xong bố cục cho 4 trang con: ListeningPage.jsx, ReadingPage.jsx, WritingPage.jsx, và SpeakingPage.jsx.

- Các trang này được thiết kế để chuẩn bị fetch (gọi) API và hiển thị danh sách các bài luyện tập tương ứng.

2.3. Hỗ trợ Backend & CSDL

Hoàn thành CSDL Mẫu: Đã hoàn thành việc nhập liệu (INSERT) dữ liệu vào các bảng CSDL de_thi và cau_hoi

Hoàn thành API Luyện thi: Đã xây dựng các API endpoint mới trong app.js để cung cấp dữ liệu cho các trang luyện thi.

3. Kế hoạch tuần tới

Phân quyền (Protected Routes): Ưu tiên hàng đầu là xây dựng logic "Route được bảo vệ", yêu cầu người dùng phải đăng nhập (có Token) mới được phép truy cập trang /practice.

Trang Dashboard (Học viên): Bắt đầu xây dựng giao diện "Bảng điều khiển", hiển thị thông tin cá nhân và biểu đồ thống kê tiến độ

Chức năng Lớp học :Bắt đầu xây dựng các chức năng dành cho vai trò "Giáo viên" (Tạo lớp, giao bài, chấm bài).